|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos. El levantamiento de requerimientos y la planificación sí se completaron: tenemos 250 requerimientos documentados, un Product Backlog y un Sprint Backlog distribuido en 9 sprints. En el desarrollo hay avance real: un backend en FastAPI con motor de reglas de aptitud, un modelo XGBoost opcional, autenticación con JWT (aun en proceso) y notificaciones por WebSocket; una app de tótem de 5 pasos; y un dashboard en Next.js. Según el backlog, el 18% de los requerimientos está completado, el 6% en desarrollo y el resto pendiente o diferido. Lo que más nos atrasó fue el cambio de dominio, de triage médico a evaluación de aptitud física en gimnasio, que obligó a rehacer requerimientos y modelo de datos. También influyó que los sensores comerciales con Bluetooth (como el tensiómetro y el termómetro Beurer) usan protocolos cerrados, y que la integración real de hardware esta al 80%. Facilitó el trabajo tener Scrum definido, un backlog priorizado y un repositorio ya funcional.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para el hardware voy a priorizar sensores que podamos leer directamente desde el microcontrolador o los mac, en vez de depender de apps cerradas. Mientras tanto mantenemos la simulación para no bloquear el resto del flujo. Para el cambio de dominio, usé el backlog y los diagramas como fuente única de verdad, y estoy alineando la documentación con lo que realmente existe en el código. Además, voy a revisar el alcance en cada Review: lo que no alcance a quedar listo se difiere de forma explícita, como ya pasó con 22 requerimientos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco que asumí el liderazgo y ordené el proyecto: backlog, sprints, diagramas y requerimientos, además de investigar las alternativas de hardware antes de comprar. Puedo mejorar en dar seguimiento más frecuente al avance real (por ejemplo, actualizar el estado de los requerimientos cada sprint) y en detectar antes las diferencias entre lo diseñado y lo implementado. Por ejemplo, nuestros diagramas mostraban Vertex AI y un ESP32 que el código aún no tiene. Tambien meti mano en el código de forma parcial para organizarlo programar nuevas funcionalidades para el usuario y el cliente

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Con las mediciones ya en vivo y solo el tensiómetro ingresado de forma manual, estamos cerca del 80% del producto. Mis inquietudes ahora son otras: - Si es aceptable cerrar el proyecto con el tensiómetro en modo manual, o si se espera automatizar esa lectura. Esa es la pregunta principal para el docente. - Cómo conviene presentar y demostrar el sistema en el cierre (demo en vivo o piloto en un gimnasio), y cómo tratar en la entrega los requerimientos que quedaron diferidos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario redistribuir las actividades. En la práctica, los tres trabajamos en todas las áreas del proyecto (hardware, backend, frontend, modelo de IA y pruebas), por lo que la carga ya está repartida de forma flexible y no depende de un solo integrante. Cada uno mantiene un rol de referencia (yo en gestión del proyecto, Scrum Master y Product Owner), pero cualquiera puede tomar una tarea del Sprint Backlog según la disponibilidad y la urgencia. Sí hay nuevas actividades que asignar para el cierre del proyecto, y las repartiremos en la próxima planificación de sprint: - Definir cómo se resolverá el ingreso manual del tensiómetro (dejarlo manual con validación o automatizarlo). - Validar el modelo de IA con mediciones reales. - Alinear y actualizar la documentación y los diagramas con lo que quedó implementado. - Revisar el despliegue del dashboard. - Preparar la demostración y el roadmap para la presentación de avance. Para evitar que “todos hacemos de todo” genere tareas sin dueño, voy a dejar un responsable asignado en el tablero por cada tarea nueva, y a revisar el estado de cada una en las reuniones de seguimiento.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Destaco la división clara de roles a pesar que cualquiera puede tomar el papel del otro(gestión, desarrollo y ciencia de datos) y que el equipo ya tiene un producto funcional de punta a punta. Podemos mejorar la comunicación sobre el estado real de cada tarea y las reuniones de seguimiento más seguidas, para que las diferencias entre diseño e implementación se detecten antes. Como por ejemplo hubieron descoordinación en el equipo porque algunos querían tener un perfil para el usuario y otros no