## Slide 1
PROYECTO “Tótem: Aptitudes Físicas
Automatizado”
PRESENTACIÓN FASE 2

## Slide 2
Cristóbal Hernández Orellana
  Scrum Master
  Liderazgo del proyecto / Desarrollo
Thomas Gutiérrez Suárez
  Product Owner
  Hablar con clientes / Desarrollo
Sebastián Jara Correa
  Equipo de Scrum
  Desarrollo / Gestión
INTEGRANTES DEL PROYECTO

## Slide 3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problema
En los gimnasios dentro de DUOC no se encuentra una manera real de poder prepararse o revisar su estado de salud actual antes de realizar una sesión de ejercicio, normalmente intensiva. Esto puede llevar a problemas durante el ejercicio, que pueden ser ignorados o minimizados al no saber cómo se encuentra su cuerpo en ese momento.
Propuesta de solución
Un tótem desatendido, revisado por personal del gimnasio, extrae datos de sensores biométricos y de una prueba de calentamiento y los transmite a una arquitectura Cloud, donde un algoritmo predictivo clasifica su nivel de salud y el nivel de ejercicio recomendado.

## Slide 4
Objetivo General
Objetivo Específico
Desarrollar un tótem automatizado con inteligencia artificial que permita preparar al usuario para su rutina de
ejercicio, sentando las bases técnicas y documentales necesarias para su futura certificación de uso rutinario.
Optimizar la preparación de los usuarios de gimnasio para prevenir accidentes o peligros de salud debido a la falta
de información previa.

## Slide 5
Metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto

## Slide 6: Product vision

## Slide 7: Product vision

## Slide 8: Product vision

## Slide 9: Product backlog
ID | Épica | Historia de Usuario | Tipo | Actores | Criterio de Aceptación | Prioridad (MoSCoW) | Story Points | Sprint planificado | Estado
R.131 | Gestión del Encargado de Gimnasio | Como encargado del gimnasio, quiero mostrar cómo cambian las mediciones del usuario entre evaluaciones, por ejemplo peso o presión, para permitir que el personal del gimnasio supervise y valide el proceso. | Funcional | Encargado del gimnasio | Dado que el usuario/sistema cumple las condiciones descritas, cuando se ejecute la función, entonces el sistema deberá mostrar cómo cambian las mediciones del usuario entre evaluaciones, por ejemplo peso o presión, cumpliendo el requerimiento funcional. | Must have | 5 | Sprint 5 | Pendiente
R.132 | Gestión del Encargado de Gimnasio | Como encargado del gimnasio, quiero permitir consultar los factores utilizados por la IA, para permitir que el personal del gimnasio supervise y valide el proceso. | Funcional | Encargado del gimnasio | Dado que el usuario/sistema cumple las condiciones descritas, cuando se ejecute la función, entonces el sistema deberá permitir consultar los factores utilizados por la IA, cumpliendo el requerimiento funcional. | Must have | 3 | Sprint 5 | Pendiente
R.133 | Gestión del Encargado de Gimnasio | Como encargado del gimnasio, quiero registrar la confirmación hecha por el encargado, para permitir que el personal del gimnasio supervise y valide el proceso. | Funcional | Encargado del gimnasio | Dado que el usuario/sistema cumple las condiciones descritas, cuando se ejecute la función, entonces el sistema deberá registrar la confirmación hecha por el encargado, cumpliendo el requerimiento funcional. | Must have | 2 | Sprint 5 | Pendiente

## Slide 10: Sprint Backlog
Sprint | Semanas | Objetivo del Sprint | N° Historias | Story Points
Sprint 1 | Semanas 1-2 | Levantamiento de requerimientos y gestión de identidad del usuario — sentar la base del flujo de registro. | 10 | 31
Sprint 2 | Semanas 3-4 | Configuración base del sistema y continuidad del flujo de identificación / administración. | 40 | 107
Sprint 3 | Semanas 5-6 | Integrar sensores biométricos (ESP32) y habilitar la interacción física con el tótem. | 35 | 93
Sprint 4 | Semanas 7-8 | Construir el cuestionario de salud y la experiencia de usuario (usabilidad y accesibilidad) en el tótem. | 55 | 141
Sprint 5 | Semanas 9-10 | Desarrollar el motor de recomendación de IA y el panel de gestión del encargado. | 45 | 135
Sprint 6 | Semanas 11-12 | Asegurar integración entre componentes, seguridad/privacidad de datos y rendimiento del sistema. | 45 | 149
Sprint 7 | Semanas 13-14 | Cerrar QA de calidad, confiabilidad y validación antes del piloto. | 10 | 28
Sprint 8 | Semanas 15-16 | Ejecutar el piloto en gimnasio y preparar la documentación de mantenimiento. | 5 | 12
Sprint 9 | Semanas 17-18 | Cierre del proyecto: escalabilidad, mantenimiento e informe final. | 5 | 12
TOTAL |  |  | 250 | 708

## Slide 11: Definition of Done

## Slide 12: Retrospectivas

## Slide 13: Diagrama de casos de uso

## Slide 14: Diagrama de clases

## Slide 15: Diagrama de clases

## Slide 16: Diagrama de secuencia

## Slide 18
(Rol Encargado)
(Rol Admin)

## Slide 19: Diagrama de comunicación

## Slide 20: Diagrama de comunicación

## Slide 21: Diagrama de actividad

## Slide 22: Diagrama de paquetes

## Slide 24: Diagrama de componentes

## Slide 25: Diagrama de despliegue

## Slide 26: Diagrama BPMN To-Be

## Slide 27: Diagrama BPMN To-Be

## Slide 28: Diagrama BPMN To-Be

## Slide 29: Diagrama entidad-relación

## Slide 30: Diagrama entidad-relación

## Slide 31: Justificación de innovación
Problema actual:
Gimnasio no tiene forma de asegurarse de la salud de los clientes.
Gimnasios normalmente dejan responsabilidad en el socio sobre su salud.
Clientes no pueden asegurarse de su aptitud para entrenar en ese momento.
Soluciones existentes:
Solución | Mediciones | Aptitud | Supervisión
Technogym/ SmartFit | Rendimiento | No | No
SiSU / higi (farmacias) | Vitales + IMC | No | No
PAR-Q+ | No (Subjetivo) | Cuestionario | No
Nuestro tótem | Vitales + Bio + Step Test | Categoría A1-A4 | Profesional
Pilares de innovación:
Flujo Único: Cuestionario + Vitales + Bioimpedancia + Step Test.
Estándar ACSM: Clasificación clara de riesgo (A1 a A4).
Clasificación Inteligente: La IA evalúa sólo deriva a revisión los casos de riesgo o de baja confianza.
Validación Humana: Decisión final tomada por un profesional de la salud.

## Slide 32: Conclusión